
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26 мая 2015 года № 258-рп

Иркутск

**Об отдельных вопросах, связанных с переходом на использование в Иркутской области продуктов и услуг отечественных**

**интернет-компаний**

В целях повышения уровня защиты информационных ресурсов в деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в соответствии с Концепцией региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2014 года № 2769-р, протоколом заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 1 октября 2014 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план перехода на использование в деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области продуктов и услуг отечественных интернет - компаний.

2. Министерству образования Иркутской области (Осипова Е.А.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.) в пределах своей компетенции обеспечить внедрение в Иркутской области образовательных и культурных программ на основе продуктов и услуг отечественных интернет - компаний.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Мохкамову Е.Н.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора

Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 26 мая 2015 года № 258-рп

**ПЛАН**

**ПЕРЕХОДА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНТЕРНЕТ - КОМПАНИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок |
| 1. | Сформировать перечень информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в применении которых используются продукты и услуги зарубежных интернет - компаний | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | до 1 июня  2015 года |
| 2. | Разработать мероприятия, необходимые для осуществления перехода на использование продуктов и услуг отечественных интернет - компаний | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | до 15 июня 2015 года |
| 3. | Обеспечить переход на использование продуктов и услуг отечественных интернет-компаний в исполнительных органах государственной власти Иркутской области | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | до 1 сентября 2015 года |
| 4. | Направить отчет по результатам проведенных мероприятий в министерство экономического развития Иркутской области | Исполнительные органы государственной власти Иркутской области | до 15 сентября 2015 года |
| 5. | Направить сводную информацию о переходе на использование продуктов и услуг отечественных интернет - компаний в деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе | Министерство экономического развития Иркутской области | до 1 октября 2015 года |
| 6. | Осуществлять методическую поддержку по переходу на использование продуктов и услуг отечественных интернет - компаний в деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области | Министерство экономического развития Иркутской области,  отдел технической защиты информации аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | на постоянной основе |

Исполняющая обязанности

заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова